分布式光伏项目建筑检测鉴定及加固方案设计

竞争性磋商文件

湖南发展琼湖建材经营有限公司

2024年4月

## 一、竞争性磋商须知

1、基本条件

拟利用某厂房屋顶，共计6栋混凝土及钢结构工业屋顶建设分布式光伏项目。为确保电站质量及预期收益，拟对安装光伏组件的屋顶开展建筑检测鉴定和加固设计服务工作。本项目已具备竞争性磋商条件，现对该项目进行竞争性磋商。

2、项目概况与竞争性磋商范围

2.1项目概况

项目概况：本项目位于益阳市。共计6栋混凝土及钢结构工业厂房，需对其进行建筑检测鉴定和加固设计招标。厂房建成年份约为2022年，项目涉及厂房建筑面积约10500平米，具体以现场实际为准。并根据检测鉴定结果进行加固方案设计，本项目采用包干总价。

| 名称 | 建筑面积（m2） | 结构形式 |
| --- | --- | --- |
| 建筑1 | 2300 | 混凝土框架结构 |
| 建筑2 | 1400 | 混凝土框架结构 |
| 建筑3 | 1800 | 门刚 |
| 建筑4 | 1700 | 混凝土框架结构+轻钢屋面 |
| 建筑5 | 2400 | 混凝土框架结构+轻钢屋面 |
| 建筑6 | 900 | 门刚 |
| 合计 | 10500 |  |

2.2 工作内容

对拟开发的光伏项目开展建筑检测鉴定及加固方案设计，包括但不限于如下方面：

1、收集本项目相关资料，开展项目现场查勘、测算论证、建筑检测鉴定、加固方案设计工作及相关技术咨询服务；

2、对涉及建筑的整栋房屋的结构布置、材料参数和承载力等情况进行检测鉴定复核，并出具真实准确的涉及建筑检测鉴定报告。建立结构模型，按照安装光伏太阳能组件的荷载要求，对结构承载力进行验算。

3、根据检测鉴定报告、原厂房建筑设计图、现场的施工条件等情况，对屋面强度和承载力不满足荷载要求的项目开展厂房加固方案设计、提供工程概算、施工图设计等与出具加固方案的所有相关工作，出具加固方案，深化设计厂房加固相关图纸（图纸需达到施工图深度），编制工程量清单。

2.3合同周期要求：

合同签订后15个工作日内提供《项目建筑结构检测鉴定报告》；20个工作日内提供出具可用于指导施工的《项目加固方案》。

3、资格要求

参加竞争性磋商的单位必须具备下列条件

3.1信誉要求：

投标人近三年在招标投标活动中无重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站（http:\\www.gsxt.gov.cn\corp-query-homepage.html）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）(提供“信用中国”网页查询截图并加盖公章）。

3.2供应商资质要求：

建筑检测鉴定资质：建筑工程质量检测机构资质（包括钢结构工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测等）；

加固方案设计资质：工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或者工程设计综合资质或者结构设计事务所甲级资质。

3.3供应商业绩要求

建筑检测鉴定业绩要求：2021年1月1日至投标截止日至少完成过1项建筑检测鉴定的项目业绩。须提供中标通知书（如有）、合同协议等资料，时间以合同协议证明资料时间为准。

加固方案设计资质要求：2021年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人至少具有的1个已完工的加固设计项目；须提供中标通知书（如有）、合同协议等资料，时间以合同协议证明资料时间为准。

3.4设计负责人的资格要求：

1.拟任检测鉴定负责人应具有一级注册结构工程师资格，同时具有中级及以上职称

2.拟任加固方案设计负责人具有具有一级注册结构工程师资格；

3.5本次竞争性磋商接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

1.联合体牵头人为光伏项目建筑检测鉴定单位，联合体成员依法向招标人承担连带责任，联合体应由牵头方出具授权委托书，并由牵头方法定代表人签字或加盖企业法人公章，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，对联合体成员均具有约束力。

2.联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

4、报价文件的递交

4.1 有意参与本项目竞争性磋商的单位请于2024年4月28日10点00分前（北京时间）由项目主办人员或委托代理人携带报价文件到湖南发展集团股份有限公司（长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼）递交报价文件并参与竞争性磋商，时间约为1小时。

4.2 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，竞争性磋商人不予受理。

5、联系方式

比 选 人：湖南发展琼湖建材经营有限公司

联系地址：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

联 系 人：张梦辉

电    话：18570657687

## 二、报价

1、本次招标项目报价应按照市场行情进行报价，须报包干总价，需为具体金额。

2、报价应包括服务费用、人员费用、差旅费用等所有与本次设计相关费用。

3、本项目总价最高控制价为10万元，总价的报价超过控制价的无效，以最终服务合同约定价格为准。

4、以上价格均为含税价格，付款前需提供增值税专用发票。

## 三、报价文件及投递

1、报价文件的组成

1.1报价承诺函

1.2联合体协议书

1.3法定代表人身份证明

1.4法定代表人授权委托书

1.5资格证明文件

1.6联合体成员近3年（2021年起）未受过法律、行政及行业处罚，且不在处罚期内的承诺书

1.7联合体成员分别提供近3年（2021年起）1项及以上的建筑检测鉴定以及建筑加固方案设计业绩项目清单及合同关键页复印件（可隐去敏感信息）

1.8联合体选派的本次建筑检测鉴定及加固方案设计项目负责人相关注册执业资格或高级专业技术职称（提供证明材料）

1.9联合体提供参与本项目建筑检测鉴定及加固方案设计人员名单，对本项目设计工作人员配置安排、工作经验、专业对口等方面内容的简述

1.10服务方案（联合体提供对本项目建筑检测鉴定及加固方案设计工作时间、进度安排等方面内容的简述；本项目建筑检测鉴定及加固方案设计工作过程中可能遇到的重点、难点分析和解决方案的简述）

1.11报价一览表

2、报价文件的投递

2.1 报价文件一份“正本”和肆份“副本”，并在封面右上角明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2 报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印（证书及相关证明材料可以采用复印件加盖公章），单位必须按竞争性磋商文件格式规定的要求签署和盖章。

2.3 全套报价文件应无涂改和行间插字，如有修改，修改处应由报价文件签署人签字并盖单位章。

2.4报价文件应装订不留活页，并应将报价文件密封包装。

2.5 报价文件的正本和副本一起密封，封皮上应注明比选项目名称、参加竞争性磋商单位名称。

## 四、竞争性磋商程序

1、本项目采用综合评审法，报价文件递交时间截止后，评定小组将对收到的报价进行开启并公开唱出初次报价，公开唱出的报价将予以记录。同时对报价文件的有效性、完整性进行符合性审查，记录有关情况，确定进入谈判程序的单位名单。

2、评定小组将与通过审查的单位分别进行谈判。谈判过程中，评定小组可以要求各单位对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文件和计算错误的内容等作出必要澄清、说明或者更正。

3、谈判结束后，评定小组将邀请单位进行二次报价，原则上，二次报价为最终报价。二次报价文件由各单位授权代表签字确认后生效。

4、接收完单位的二次报价后，评定小组根据报价文件、二次报价文件、谈判情况等进行综合评审。

5、综合评审结束后，评定小组将召集所有二次报价的单位，当众公布最后得分。按评分最高者成交。

6、本项目合同应遵照成交的条件，经公司审核批准后签订。

## 五、评分标准

| 项目 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价评分标准 （70分） | 投标总价 | 70分 | 满足招标文件要求且评标价中最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 价格得分＝（评标基准价÷评标价）×70 注： 1、评标价为投标人投标报价按投标人所报专用增值税税率抵扣后的价格[即评标价＝投标报价÷（1＋投标人所报专用增值税税率）]。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 技术评分标准（20分） | 建筑检测鉴定总体实施方案 | 10分 | 根据方案编制情况进行评分，满足本项目基本要求得6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得10分。 |
|  | 加固设计总体实施方案 | 10分 | 根据方案编制情况进行评分，满足本项目基本要求得6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得10分。 |
| 商务评分（10分） | 业绩 | 5 | 建筑检测鉴定业绩：满足资格条件业绩要求后，每增加1个检测鉴定业绩，得1分，满分3分。 加固方案设计业绩：满足资格条件业绩要求后，每增加1个加固方案设计业绩，得1分，满分2分。 （提供合同关键页或中标通知书）。 |
|  | 项目负责人 | 5分 | 1.建筑检测鉴定负责人职称为正高级工程师的得3分，为高级工程师的得2分，中级的得1分。(以职称证书为准) 2.加固方案设计负责人职称为高级工程师且具备一级注册结构工程师的得2分，中级工程师且具备一级注册结构工程师的得1分(以职称证书为准)。 |

## 六、竞争性磋商纪律和注意事项

1、评定小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给参选单位或个人。

2、在竞争性磋商过程中，参选单位不得以任何形式对选聘小组成员进行旨在影响竞争性磋商结果的私下接触，否则将取消其参选资格。

3、对各参加竞争性磋商单位的商业秘密，评定小组成员应予以保密，不得泄露给其他参选单位。

## 七、采购合同

合同编号：

某项目建筑检测鉴定及加固方案设计服务合同

项目名称：某项目建筑检测鉴定及加固方案设计服务合同

甲方：

乙方（联合体方）：

签订地点：

签订日期：       年   月   日

某项目建筑检测鉴定及加固方案设计服务合同

甲方：

乙方（联合体方）：

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就本项目建筑检测鉴定及加固方案设计服务事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条 服务内容

（一）项目范围

甲方拟利用自有屋顶建设分布式光伏项目。其中项目涉及厂房屋建筑面积共约10500平米，共计6栋混凝土及钢结构工业厂房。

（二）工作内容

对拟开发的光伏项目开展建筑检测鉴定及加固方案设计，包括但不限于如下方面：

- 收集本项目相关资料，开展项目现场查勘、测算论证、建筑检测鉴定、加固方案设计工作及相关技术咨询服务；

- 对涉及建筑的整栋房屋的结构布置、材料参数和承载力等情况进行检测鉴定复核，并出具真实准确的涉及建筑检测鉴定报告。建立结构模型，按照安装光伏太阳能组件的基本荷载要求，对结构承载力进行验算。

- 根据检测鉴定报告、原厂房建筑设计图、现场的施工条件等情况，对屋面强度和承载力不满足荷载要求的项目开展厂房加固方案设计、提供工程概算、施工图设计等与出具加固方案的所有相关工作，出具加固方案，深化设计厂房加固相关图纸（图纸需达到施工图深度），编制工程量清单。

（三）服务准则

1.严格遵照《光伏发电站设计规范》《光伏发电开发建设管理办法》《太阳能发电工程技术标准光伏发电工程建筑检测鉴定报告编制办法（试行）》《建筑结构荷载规范》《屋顶承载能力设计规范》等相关要求。在相应的实施进度要求下完成相关工作，并承担相应的法律责任。

2.对甲方的资料保密，严禁泄露甲方的技术秘密和商业秘密。

3.符合国家及相关行业标准，满足采购人相关质量要求；服务成果要真实反映项目情况，并对其真实性和准确性负责。

第二条 服务要求

（一）服务地点：益阳市

（二）计划时间：本合同签订之日至项目备案

（三）进度要求：合同签订后15个工作日内出具《项目建筑检测鉴定报告》；20个工作日内出具可用于指导施工的《项目加固设计方案》。

（四）质量要求：符合国家及相关行业标准，满足甲方相关质量要求。

（五）质保期限要求：

1.本项目无质量保证期，分两个阶段合同付款期限。第一阶段为：出具《项目建筑检测鉴定报告》《项目加固设计方案》；第二阶段为：项目通过甲方内部投资决策后且获得相关备案、审批部门审查同意或项目未通过甲方内部投资决策。

2.两个阶段完成后，经甲方验收认可。

第三条 甲乙双方的权利义务

（一）甲方协助乙方获取必要的基础资料（如厂房建筑工程资料、工程图纸、检测鉴定报告等）。

（二）甲方安排专人负责对接，配合乙方收集资料，促进乙方尽快做好现场查勘和测算论证等工作。

（三）甲方为乙方对接相关方提供各方面便利，提供建筑检测鉴定项目所需的必要工作和生活条件，费用由乙方负责。

（四）乙方应当妥善保管甲方提供的资料，在本合同履行完毕或提前终止后三日内，根据甲方要求将资料全部返还或根据甲方要求予以销毁。

（五）乙方需进入现场踏勘作业的，应提前通知产权方。乙方进入现场应遵守产权方对现场的管理规定，注意自身及他人的安全，在踏勘过程中发生安全事故的，乙方自行承担全部责任。

（六）乙方对其出具的报告的真实性、有效性、合法性承担责任。如因使用乙方报告给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。即使报告经过有关部门的认可，仍不免除乙方的前述责任。

（七）《项目建筑检测鉴定报告》《项目加固设计方案》等服务成果出现遗漏、错误或基础依据、社会环境条件有重大变化或与之相关的需要修改完善的或根据相关备案、审批单位意见需要修改完善的，乙方应负责无偿予以重做或采取补救措施，直至取得批复为止，并承担相应的费用。

（八）乙方对甲方提供的资料具有审核义务，如有欠缺的在资料提交当日书面告知甲方需要补充的材料名称及内容；当日未提出异议的，乙方不得以甲方未按约定提供资料为由拖延合同履行。

（九）乙方牵头方为建筑检测鉴定单位，乙方依法向甲方承担连带责任，本次加固方案设计单位的资格、参与人员、合法合规性等审核均由牵头方把控，加固方案设计所有工作按业主要求实施，由牵头方自行把关。

（十）乙方提交的报告文本内容及其他工作成果需符合甲方投资管理相关监管制度、《湖南省省属监管企业投资监督管理办法》（湘国资〔2023〕87号）《湖南湘投控股集团有限公司项目投资前期工作管理办法》（湘投〔2023〕108号）的投资管理相关规定。

第四条 费用及支付方式

（一）服务费用采取总包干的方式，合同总金额为：人民币    元（￥      元）（其中建筑检测鉴定￥      元，加固方案设计￥      元）。包括不限于税费、查勘检测费、材料费、进出场费、安全设施费、报告编制费、差旅费等一切与建筑检测鉴定项目相关费用。

（二）服务费用按工作进度分别向乙方两个单位支付。具体支付方式为：

1.乙方出具《项目建筑检测鉴定报告》《项目加固设计方案》，经甲方验收认可且甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在15个工作日内分别向两个单位支付80%合同款相应金额。

2.项目通过甲方内部投资决策且获得相关备案、审批部门审查同意后，甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在15个工作日内分别向两个单位支付剩余20%合同款相应金额；若项目未通过甲方内部投资决策，甲方收到乙方两个单位分别开具的同比例金额增值税专用发票，在15个工作日内分别向两个单位支付剩余20%合同款相应金额。

第五条 保密义务

（一）保密内容（包括技术信息和经营信息）：项目图纸信息及安全信息、项目可行性研究报告、项目涉及建筑检测鉴定报告等与之相关信息。

（二）甲乙双方均须对对方提供的相关资料和项目成果有保密义务。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的资料、履行合同过程中知悉的甲方及项目信息以及咨询报告的内容透露给第三人或用于本合同目的以外的用途，因故意或过失造成泄密导致甲方损失的，甲方有权要求乙方退还咨询费用并赔偿甲方损失。

第六条 成果验收标准及办法

（一）乙方完成服务工作的形式：合同签订后15个工作日内出具《项目建筑检测鉴定报告》；20个工作日内出具可用于指导施工的《项目加固设计方案》。并完成本设计有关服务工作，并将成果报告交付甲方。提交份数：一式8份。

（二）工作成果验收标准：按《光伏发电站设计规范》《分布式光伏发电项目建设管理办法》《太阳能发电工程技术标准光伏发电工程建筑检测鉴定报告编制办法（试行）》(GD 003-2011)《建筑结构荷载规范》《屋顶承载能力设计规范》等有关规范、规定和技术要求进行验收。

（三）工作成果验收方法：

1.第一阶段：出具《项目建筑检测鉴定报告》《项目加固设计方案》。

2.第二阶段：项目通过甲方内部投资决策后且获得相关备案、审批部门审查同意或项目未通过甲方内部投资决策。

（四）验收的时间和地点：验收时间分别为两个阶段完成后25个工作日内，地点为湖南发展集团股份有限公司。

第七条 成果所有权

因履行本合同产生的智力成果的知识产权归甲方所有，乙方提供的工作成果，不能侵犯其他任何第三方的任何权利，否则，乙方应承担由此引起的一切后果并赔偿因此给甲方造成的损失。

- 合同联系人

在合同期内，甲方指定张梦辉（联系电话:18570657687）为甲方项目联系人，乙方（牵头方）指定      （联系电话:           ）为乙方项目联系人。如某一方需变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知对方影响本合同履行或造成对方损失的，应承担相应的责任。

第九条 违约责任

（一）乙方由于自身原因不能按期提交报告的，每延期一天，应向甲方支付合同总金额违约金百分之一的违约金，可积累计算；延期15天仍不能提交报告的，甲方有权选择单方解除本合同，要求乙方退还已经支付的款项。

（二）因乙方原因，提交的报告不符合甲方或有关部门的要求的，乙方无条件修改或返工重做，由此延误的期限乙方按本条第（一）款的规定向甲方支付违约金。如修改、重做后仍不能通过有关部门的评审的，甲方有权选择解除本合同，要求乙方返还甲方已经支付的费用。

（三）本合同签订后，未经甲方书面同意，乙方不得单方解除本合同，否则应向甲方支付合同总金额20%作为违约金，退还甲方支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（四）甲方根据本合同约定或法律规定选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，在3日内退还甲方已支付的费用，付清违约金、赔偿金。乙方对解除合同有异议的，异议期为解除合同的通知送达之日起7天。

（五）乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的损失，包括但不限于给甲方造成的直接损失、预期利益损失、甲方因此向第三人承担的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支出的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等全部费用。

第十条 其他约定

（一）如果发生不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能时，任一方可以提出解除本合同。

（二）本合同的变更须由双方协商一致，并以书面形式签订补充合同。

（三）因履行本合同发生的争议，双方应本着友好合作的原则精神协商解决。协商不成的，任何一方均可提请长沙市仲裁委员会进行仲裁。

（四） 本合同一式陆份，甲乙双方各执三份（正本一份、副本二份），正副本具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

|  | 甲 方 | 乙 方 （建筑检测鉴定单位） | 乙 方 （加固方案设计单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |
| 传 真 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 税 号 |  |  |  |
| 法定（授权）代表人 |  |  |  |
| 单位盖章 |  |  |  |
| 责 任 人 |  |  |  |

## 八、 竞争性磋商文件格式

分布式光伏项目建筑检测鉴定及加固方案设计

竞争性磋商响应文件

投标人 ：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

日  期 ：

## 一、 报价承诺函

致             公司：

根据贵方（项目名称）磋商邀请，签字代表      （姓名、职务）已被正式授权代表本单位            （单位名称）提交响应文件。

同时，签字代表宣布承诺如下：

（1）本单位已详细阅读本文件（含补充、修改文件），理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任，并同意放弃对这方面有不明和误解的权利。

（2）本单位严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，全面履行合同。

（3）包干总价合计：人民币（大写）：             ；（小写）：        。

- 本单位同意提供采购人可能要求的与本项目有关的一切数据或资料。

- 本单位同意对磋商项目有关的一切数据或资料予以保密。若违反保密义务，将承担相关法律责任，如造成采购方损失的应负责赔偿。

- 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标单位（行政公章）：

授权代表（签字）：

联系方式：电话：       手机：

年    月    日

二、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）竞争性磋商。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目竞争性磋商响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

## 三、  法定代表人身份证明

单位名称：

信用代码 ：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系          的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

单位名称（单位章）：

年        月        日

## 四、 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （参加竞争性磋商单位名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

单位名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

五、资格证明文件

按照第一章竞争性磋商须知中“3、资格要求”提供。另附各单位营业执照。

六、近3年（2021年起）未受过法律、行政及行业处罚，且不在处罚期内的承诺书（格式自拟）

七、提供近3年（2021年起）参与的光伏项目初步设计项目清单及合同关键页复印件

八、选派的本次建筑检测鉴定及加固方案设计项目负责人相关注册执业资格或专业技术职称（提供证明材料）

九、提供参与本项目建筑检测鉴定及加固方案设计人员名单，对本项目设计工作人员配置安排、工作经验、专业对口等方面内容的简述

十、服务方案

十一、报价一览表

| 序号 | 项目 | 价格 | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑检测鉴定 |  |  |  |
| 2 | 加固方案设计 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月  日

十二、最后报价一览表（二次报价提供）

| 序号 | 项目 | 价格 | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑检测鉴定 |  |  |  |
| 2 | 加固方案设计 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年 月  日